# FRONTEND DEVELOPER – JOB DESCRIPTION (CHI TIẾT)

## 🎯 1. Mục tiêu công việc

Frontend Developer chịu trách nhiệm xây dựng giao diện web (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) cho hệ thống Smart Nutrition Advisor, đảm bảo người dùng có thể:

- Nhập thông tin cá nhân (age, weight, height, goal)

- Nhận kết quả đề xuất meal plan từ hệ thống AI

- Tương tác nhanh, dễ dùng, trực quan

## 🚀 2. Phạm vi công việc (làm từ đâu đến đâu)

### 🔹 Giai đoạn 1: Setup & Foundation

Bắt đầu từ:

- Khởi tạo project frontend (React / Vue / Next.js)

- Setup cấu trúc thư mục

Công việc:

- Cài đặt môi trường (Node.js, package manager)

- Tạo base layout (header, footer, routing)

- Setup UI framework (Tailwind / Bootstrap / Material UI)

### 🔹 Giai đoạn 2: UI/UX Implementation

(Dựa trên phần UI/UX DESIGN trong file)

Xây dựng các màn hình chính:

#### 1. Login Page

- Form đăng nhập (email/password)

- Validation input

- UI đơn giản, dễ dùng

#### 2. Input Form Page

- Form nhập:

  - Tuổi

  - Cân nặng

  - Chiều cao

  - Mục tiêu (giảm cân / tăng cân / giữ dáng)

- Dropdown / radio button cho goal

- Validate dữ liệu (không để trống, số hợp lệ)

#### 3. Dashboard / Result Page

- Hiển thị:

  - BMI

  - Calories suggestion

  - Meal plan hàng ngày

- UI dạng:

  - Card

  - Table hoặc list

- Có thể thêm:

  - Chart calories (optional)

### 🔹 Giai đoạn 3: API Integration

(Theo flow: Frontend ↔ Backend)

Công việc:

- Gửi request từ frontend → backend:

  - POST user info

- Nhận response:

  - BMI

  - Calories

  - Meal plan

- Hiển thị dữ liệu lên UI

Xử lý:

- Loading state

- Error handling (API fail)

- Success response

### 🔹 Giai đoạn 4: State Management

- Quản lý dữ liệu user input

- Lưu trạng thái:

  - Form data

  - Result data

(Có thể dùng: Context API / Redux / Zustand)

### 🔹 Giai đoạn 5: Performance & UX Optimization

(Dựa trên Non-functional requirements)

Yêu cầu:

- Response < 2s

- UI mượt

Công việc:

- Lazy loading component

- Optimize re-render

- Debounce input nếu cần

### 🔹 Giai đoạn 6: Testing

(Dựa trên phần TESTING STRATEGY)

Công việc:

- Test UI:

  - Form validation

  - Button click

- Test user flow:

  - Login → nhập info → nhận kết quả

- Fix bug UI

### 🔹 Giai đoạn 7: Deployment

Kết thúc tại:

- Deploy frontend lên:

  - Vercel / Netlify / Firebase Hosting

Công việc:

- Build production

- Config environment variables

- Connect với backend production

## 🔄 3. Workflow theo Agile (Scrum)

Trong mỗi Sprint:

- Sprint 1 (MVP):

  - Setup project

  - Build Input Form + Result UI (basic)

- Sprint 2:

  - API integration

  - Improve UI/UX

  - Optimize performance

## 🧩 4. Deliverables

Frontend Developer cần bàn giao:

- Source code frontend

- UI hoàn chỉnh:

  - Login

  - Input form

  - Dashboard

- API integration working

- Responsive UI (desktop + mobile)

## 🛠️ 5. Tech stack đề xuất

- React / Next.js

- Tailwind CSS

- Axios (API call)

- Chart.js (optional)